ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Оценка ресурсного потенциала сенонской газовой залежи Ямбургского НГКМ на основе переобработки куба сейсмоданных МОГТ 3D»

Номер закупки КГГ 15/3/0059373/ДЯмбург

г. Новый Уренгой

2015 г.

1. Общие сведения.

Предметом конкурентной закупки в виде открытого  Запроса предложений является «Оценка ресурсного потенциала сенонской газовой залежи Ямбургского НГКМ на основе переобработки куба сейсмоданных МОГТ 3D». Номер закупки КГГ 15/3/0059373/ДЯмбург

##### Таблица «Заказ на работы»

| № лота | Наименование работ | ### Место работ | #### Сроки | Расчётная (максимальная) цена предмета закупки, включая НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Оценка ресурсного потенциала сенонской газовой залежи Ямбургского НГКМ на основе переобработки куба сейсмоданных МОГТ 3D». | г. Новый Уренгой | январь 2016 года - декабрь 2016 | 29 993 284,63 |

2. Технические требования.

Общие сведения о площади сейсморазведочных работ

Ямбургское нефтегазоконденсатное месторождение находится в северной части Западно-Сибирской низменности на Тазовском полуострове. В административном отношении оно располагается на территории Надымского (районный центр - г. Надым) и Тазовского районов (п. Тазовский) Ямало-Ненецкого автономного округа (окружной центр - г. Салехард) Тюменской области.

Северо-Ямбургская площадь охватывает северную часть ЯНГКМ. В административном отношении она располагается на территории Надымского и Тазовского района.

ООО «Газпром добыча Ямбург» является владельцем лицензии на право пользования недрами Ямбургского месторождения (СЛХ 02082 НЭ  от  21.05.2008, срок действия по 12.05.2018) с правом геологического изучения недр и добычи углеводородного сырья.

Географическая зона – тундра. В геоморфологическом отношении площадь представляет собой пологоволнистую заболоченную равнину с абсолютными отметками от 68,8 до 14 (в пойме реки Монгаюрбэй) м, наклоненную в северо-восточном направлении в среднем на 25-30 м. Рельеф в значительной степени переработан эрозионными и криогенными процессами.

Климат континентальный субарктический, среднегодовая температура воздуха -7,8 0С. Зима продолжительная, суровая, с сильными (до 34 м/с) ветрами и метелями (в среднем 25 дней), лето короткое и прохладное. Снеговой покров держится с октября по май и составляет в среднем 0,5-0,7 м на водоразделах и 2-3 м в понижениях рельефа. Средняя температура зимних месяцев от –25 до –28 0С. Абсолютный минимум –58 0С. Средняя температура летних месяцев от +6 до +9 0С, максимальная +35 0С. Среднегодовое количество осадков составляет 500-550 мм. Продолжительность отопительного сезона 9 месяцев, с 1 сентября по 1 июня. Преобладающее направление ветров в холодный период -  южное и юго-западное, в теплый – северо-восточное.

Площадь работ располагается в бассейнах рек Пойловояха, Хадуттэ, Монгаюрбэй, впадающих в Тазовскую губу. Наиболее крупные притоки: Нгарка-Пойловояха, Неляко-Пойловояха, Вэсакояха, Сидямютя, Седаяха. Гидрографическая сеть несудоходная. Берега рек местами крутые, высота обрывов  от 3 до 15-20 м. Западная граница площади располагается по водоразделу Обской и Тазовской губ. Широкие пойменные участки рек и водораздельные пространства заболочены и заозёрены. Средние по размерам (до 1,9х1,5 км) озера термокарстового происхождения глубиной до 5 м обычно изолированы от речной сети.

Ледостав на реках и озерах заканчивается в октябре, однако безопасное передвижение гусеничного транспорта по ним возможно лишь с декабря. Реки вскрываются в июне, Тазовская губа очищается ото льда к 15-20 июля, Обская на широте в. п. Ямбург – к 1-5 июля, навигация продолжается по сентябрь.

Исследуемый район характеризуется сплошным площадным распространением многолетнемерзлых пород (ММП) толщиной до 350-400 м. Несквозные талики небольшой мощности существуют только под руслами рек и под озерами. Глубина сезонного протаивания ММП изменяется от 0,8 до 1,5 м. Специфические формы мерзлотного рельефа представлены буграми пучения, грядами, воронками протаивания, просадочными впадинами.

Растительный покров тундровой зоны скуден и представляет собой сложное сочетание разных типов тундровой, болотной и фрагментов лугоподобной растительности. По берегам рек встречается кустарниковая растительность – полярные ивы и карликовые березы высотой до 1,5 м. Животный мир: песец, заяц-беляк, волк, лисица, куропатка, водоплавающая дичь.

Плотность коренного населения крайне низкая, населенные пункты отсутствуют. Вахтовый п. Ямбург, построенный с целью размещения персонала для обустройства и разработки Ямбургского месторождения, располагается в 60 км юго-западнее Северо-Ямбургской площади, на берегу Обской губы. Имеет аэропорт, морской порт, автомобильное и железнодорожное грузопассажирское сообщение с г. Новый Уренгой (297 км от в.п. Ямбург) – местом базирования ООО «Газпром добыча Ямбург».

Поселки Ныда и Нумги расположены на побережье Обской губы, в 180 км юго-западнее площади, посёлок Находка – 100 км юго-восточнее.

На активно осваиваемом Ямбургском НГКМ построена асфальтобетонная дорога, соединяющие установки комплексной подготовки газа (УКПГ), развитая сеть шлейфовых и магистральных трубопроводов для сбора и транспортировки газа, конденсатопровод, производится поисково-разведочное и эксплуатационное бурение.

Транспортировка оборудования, материалов, грузов с места базирования до в.п. Ямбург осуществляется по автомобильной и железной дороге, в период навигации грузы могут доставляться по Обской губе. До площади работ перевозка грузов и оборудования осуществляется по существующим внутрипромысловым  и по временным дорогам (зимникам) наземным транспортом и круглогодично вертолетами. Срок действия зимников – ноябрь – май. Перемещение вне дорог в летнее время запрещено. Разбивка профилей и накатка зимников осуществляется по устойчивому снежному покрову толщиной не менее 20 см.

Северо-Ямбургская площадь расположена на территории Надымского нефтегазоносного района Надым-Пуровской нефтегазоносной области. В соответствии с принятым расчленением осадочного чехла по объему ресурсов углеводородного сырья в юрско-меловой части разреза рассматриваемой зоны выделяется три нефтегазоносных комплекса (НГК): нижне-среднеюрский, неокомский (нижний и верхний) и сеноманский.

В 1969 г. при бурении скважины № 2 открыта главная и уникальная по величине запасов  (5,3 трлн. м3) газовая залежь в сеноманских отложениях Ямбургского месторождения. Позже установлены многочисленные газоконденсатные и нефтяные залежи в неокомской, включая ачимовский комплекс, части разреза. Юрские отложения вскрыла присводовая  поисковая скважина № 500 с забоем около 4600 м, которая прошла 900 м в отложениях тюменской  свиты (средняя юра). Позже, при испытании поисковых скважин № 180 и 182, получены промышленные притоки газоконденсатной смеси из среднеюрских отложений. В последние годы на месторождении весь объем геологоразведочных работ сосредоточен на поиске и разведке залежей углеводородов в ачимовских и среднеюрских отложениях.

В 2006 г. на Северо-Ямбургской площади закончена бурением скважина 458 на ачимовские и юрские горизонты разреза. Испытание в скважине проводилось только в интервале ачимовских отложений. Ловушка пласта БУ91 остаётся перспективной на обнаружение залежи УВ. В 2009 г. закончена бурением скважина ПО-459, которая выявила нефтяную залежь в пласте Ач30, подтверждённую позднее бурением скважины Р-208.

Интервал залегания продуктивных отложений (сеноман, пласт ПК1 – бат, пласт Ю2) изменяется в пределах Северо-Ямбургская площади от 1080-1300 до 3900-4500 м.

Глубинные сейсмогеологические условия Северо-Ямбургская площади благоприятные. Из числа поверхностных факторов наибольшее негативное влияние оказывают помехи атмосферного (ветрового) и промышленного (бурение скважин, транспортная сеть) происхождения, а на заболоченной территории  – высокий уровень низкоскоростных волн-помех.

В пределах площади проектируемых работ проведены работы МОГТ 2Д производственными партиями ОАО «Ямалгеофизика»: сп № 33/98-99 (Восточно-Аверьяхинская площадь, выявлена литологическая ловушка в пласте АЧ32), СП № 33/96-9 (Северо-Аверьяхинская площадь, выявлено Новоанерьяхское локальное поднятие в отложениях юры, ачимовской толщи); СП № 37/95-96 и СП № 57/95-96 (Северо-Ямбургская площадь, выявлена Северо-Ямбургская группа литологических ловушек). Проводились работы МОВ ОГТ 3Д I этапа на Северо-Ямбургской площади в сезоне 2013-2014 гг, материалы в стадии обработки.

В пределах северной (1 и 2 этапы – ООО «ТНГ-Групп», ООО «ФХС Поиск» 2013-2015 гг), восточной и центральной части Ямбургского ЛУ, а так же на Харвутинской площади выполнены работы МОГТ 3D 1 - 6 этапы (ООО «ФХС Поиск», 2003-2014 гг.) на площади более 8400 кв. км, защищены отчеты о результатах работ (ООО «ГСД», ООО «Георесурс», ООО «ТюменНИИгипрогаз», ООО «Петротрейс глобал»), часть материалов обрабатывается ООО «Петротрейс глобал» и ООО «Газпром георесурс», проводятся работы по обобщению и обработке в едином ключе съёмок разных лет - ООО «Петротрейс глобал».

Технические требования к выполнению работ по оценке ресурсного потенциала сенонской газовой залежи Ямбургского НГКМ на основе переобработки куба сейсмо-данных МОГТ 3D.

Выполнение работ регламентируется:

- «Технической инструкцией по проведению сейсморазведочных работ на нефть и газ». М., 2003;

- «Методическими рекомендациями по использованию данных сейсморазведки (2D, 3D) для подсчета запасов нефти и газа» (согласованы с Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых МПР РФ). М., 2006;

- Стандартом «Представление материалов сейсморазведки. Отраслевой банк геолого-геофизической информации ОАО «Газпром». СТО Газпром 2-1.17-109-2007». М., 2007;

- ГОСТом «Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению.  ГОСТ Р 53579-2009»;

- другими действующими инструкциями, нормативно-правовыми  документами РФ, регламентами.

3. Обоснование необходимости выполнения работ и ее целевое назначение.

1.1. Целевое назначение работ.

Целью работ является создание  детальной геолого-геофизической модели газовых залежей в отложениях сенона (нижнеберезовская подсвита) ЯНГКМ по результатам переобработки сейсмических материалов МОГТ 3D на площади 8412 км2 и скважинным данным (не менее 400 разведочных и эксплуатационных скважин с более полным комплексом ГИС в надсеноманском интервале) для оценки ресурсной базы сенона и подготовки проекта геологоразведочных работ по надсеноманскому газоносному комплексу.

1.2. Основания для выполнения работ.

1.2.1. Уточненное Геологическое задание на 2015 г. по объемам геологоразведочных работ и приросту запасов ОАО «Газпром», утвержденное Заместителем Председателя Правления ОАО «Газпром» В.А. Маркеловым 16.10.2015.

1.2.2. Протокол заседания Комиссии газовой промышленности по разработке месторождений и использованию недр и ХХ Координационного геологического совещания ОАО «Газпром», утвержденный Заместителем Председателя Комиссии газовой промышленности по разработке месторождений и использованию недр В.В. Черепановым.

4.Состав выполняемых работ.

1. Основное содержание работы.

В процессе выполнения работы предусматривается решение следующих задач:

- 1.1. Детальное изучение строения и газоносности надсеноманских (сенонских, нижняя подсвита березовской свиты) глинисто-кремнистых отложений по данным сейсморазведки МОГТ 3D и скважинным данным, включая:

- 1.1.1 Сейсмостратиграфическая интерпретация:

- - корреляцию сейсмических отражающих горизонтов, контролирующих сенонские отложения (С1, С2, а также опорных ОГ в отложениях юры и мела (Г, М′ М, Ншок., Б);

- - уточнение «сейсмических образов» залежей УВ с использованием программы сейсмического моделирования Tesseral PRO 3;

- - картирование контура сенонской газовой залежи, определение эффективных газонасыщенных толщин, выявления наиболее высокодебитных зон и обоснования целесообразности ее разведки.

- - палеогеографическое и палеотектоническое обоснование условий формирования и строения сенонских резервуаров с использованием данных по кайнозойским аналогам кремнистых глубоководно-морских образований;

- - уточнение структурного плана ачимовских залежей, корректировка карт сейсмических атрибутов с учетом новых скважинных и сейсморазведочных данных;

- - картирование конкретных залежей УВ, оценка их запасов

- 1.1.2 Скважинная информация (не менее 400 разведочных и эксплуатационных скважин с более полным комплексом ГИС по надсеноманскому интервалу, выбор скважин по согласованию с Заказчиком):

- - расчленение и корреляция надсеноманских отложений по комплексу ГИС;

- - литологическое расчленение надсеноманских отложений по комплексу ГИС и керну;

- - оценка пористости и эффективных газонасыщенных толщин по комплексу ГИС.

- 1.1.3 Интегрированный анализ геоданных:

- - подготовка модели сенонских залежей ЯНГКМ;

- - оценка запасов (ресурсов) газа сеноманского резервуара;

- - подготовка предложений по направлениям, объемам и методике геологоразведочных работ на сенон с районированием территории Ямбургского ЛУ по перспективности сенонских отложений;

- Оформление материалов отчета;

- Представление отчёта и рассмотрение на НТС ООО «Газпром добыча Ямбург»;

- Направление отчёта ФГУ НПП «Росгеолфонд» и Ямало-Ненецкий филиал ФБУ "ТФГИ по Уральскому Федеральному округу".

5. Основные параметры съемки МОГТ 3D

- - способ возбуждения – вибросейсмический, «Up-sweep», LIN, 10÷80 Гц;

- - схема наблюдений – центрально-симметричная, «прямой крест»;

- - номинальная кратность – 42 (6х7);

- - количество активных каналов в расстановке – 1344;

- - шаблон – 12 х 112;

- - шаг ПВ и ПП, м – 50;

- - шаг линий ПП, м – 300;

- - шаг линий ПВ, м – 400;

- - количество перекрывающих ЛПП при переходе на следующий блок – 9;

- - ориентировка линий ПП – широтная;

- - размер бина, м – 25 х 25;

- - фильтрация на записи – ОК (3-0.8 F Nyquist Гц);

- - длина записи, с – 5;

- - шаг дискретизации, мс – 2;

- - объем полевых сейсморазведочных работ МОГТ 3D, кв. км - 729.

6. Сроки работ.

Сроки выполнения работ по договору:

Начало работ – январь 2016 г.,

Окончание     – декабрь 2016 г.

7. Организация работ.

- Исполнитель вправе привлекать соисполнителей на условиях субподрядных договоров (и/или по трудовым соглашениям со специалистами различных организаций) для выполнения части работ по этапу на свое усмотрение. Однако за конечные результаты работ несет ответственность Исполнитель.

8. Квалификационные требования к Участникам Запроса предложений.

1. Лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

2. Наличие документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента контроля качества работ требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008  ( при наличии).

9. Требования к выполнению работ.

Состав и квалификация персонала:

Обеспеченность необходимым количеством кадров требуемой квалификации для оказания услуг по теме закупки в т.ч.: руководители работ с опытом на аналогичных работах – не менее 2 чел., исполнители работ с опытом работы – не менее 10 чел.

Материально-техническое обеспечение Участника запроса предложений:

Участник должен иметь в собственности основные виды средств производства для выполнения закупаемых работ, которые должны находиться в рабочем состоянии и технические характеристики которых должны находиться в пределах заводских допусков:

- стационарный ВЦ, оснащённый необходимым количеством оборудования (серверы, кластеры, вычислительные сети, рабочие станции, библиотеки данных, накопители);

-наличие и подтверждение легитимности использования (договоры, сертификаты, лицензии) лицензионного специализированного программного обеспечения необходимого и достаточного для полного и качественного выполнения работ.